Gia sư AI Mimo

Khó khăn, lỗi và cách nhóm xử lý

Tài liệu nội bộ để cả nhóm đọc trước buổi thuyết trình · cập nhật sáng 17/10/2026

Tài liệu tách hai giai đoạn: trước vòng khu vực (13–19/09) và cải tiến sau 19/09 (16–17/10), vì ban giám khảo tính riêng phần cải tiến sau 19/09. Mỗi dòng ghi khó khăn, nguyên nhân thật và cách nhóm xử lý, kèm con số đo được.

# 1. Tóm tắt: 19/09 và hiện tại

|  | Lúc nộp 19/09 | Hiện tại 17/10 |
| --- | --- | --- |
| Bộ kiểm thử | 28 ca, chấm lỏng: 27/28 | 43 ca, chấm chặt: 42/43 trên bản deploy (17/10, 08:47) |
| Năn nỉ lộ đáp án | 3/14 (đo lại trên code 19/09) | 0/14 |
| Thầy cô bộ môn chấm | chưa có | 28 thầy cô: 25 đúng, 3 có chỗ sai, đã sửa theo góp ý |
| Mục lục kèm số trang | 3 môn-lớp | 20 môn-lớp |
| Sách quét thiếu trang | 12/29 cuốn | đã thay 10 cuốn bằng bản trọn quyển |
| Thời gian chờ | ~6,0 s, sau tối ưu ~3,4 s | trung vị 3,5 s |
| Học sinh dùng thử | chỉ trong nhóm | có buổi dùng thử và khảo sát; góp ý "lệch trang" đã sửa |

Lưu ý khi trình bày: 42/43 không so thẳng được với 27/28 vì bộ mới chấm chặt hơn. Câu chuyện đúng là: chấm chặt làm điểm tụt còn 37/43, rồi nhóm sửa Mimo lên 42/43.

# 2. Giai đoạn 1: 13/09 đến 19/09 (trước vòng khu vực)

| Ngày | Khó khăn / lỗi | Nguyên nhân | Cách xử lý và kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 13–15/09 | Bản đầu chỉ chạy trên máy; cài đặt lỗi npm EPERM. | File đang bị chương trình khác giữ; chưa có chỗ chạy cho học sinh. | Sửa script cài đặt; chuẩn bị đưa lên Render (backend) và Vercel (giao diện). |
| 16/09 | Nhiều PDF sách giáo khoa tải về chỉ là ảnh scan, đọc chữ ra toàn watermark blogtailieu.com. Tải lại vẫn là đúng file cũ. | Trang chia sẻ lại sách đăng bản scan không có lớp chữ. | Viết check_pdf để soát từng file trước khi nạp; bỏ trang dưới 120 ký tự. |
| 16/09 | "Không upload được sách", "hết key Gemini". | Gemini miễn phí: 100 đoạn/phút, 1.000 đoạn/ngày, tính theo project (tạo key mới vô ích). Pinecone miễn phí hết 1 GB đọc/tháng. | Nạp sách theo đúng hạn mức; ngày 17/09 chuyển kho vector sang pgvector trong Supabase. |
| 16/09 | 2,1 GB PDF không đẩy lên GitHub được, bản web không có trang sách để xem. | Giới hạn dung lượng của GitHub. | Render sẵn 3.609 trang thành ảnh, lưu trên Supabase Storage (726 MB, vừa gói miễn phí). |
| 17/09 | Vercel build lỗi 127; backend trên Render sập ngay lúc khởi động. | Vercel tự đoán dự án là Python; một biến môi trường sai định dạng JSON. | Thêm vercel.json; bỏ biến đó, lấy độ lệch trang từ danh mục sách books.py. |
| 17/09 | Watermark dính 125/135 đoạn của Toán 8 tập 1. Bản sửa đầu tiên xoá nhầm tiêu đề chương ở 1.399 đoạn của 28 cuốn khác. | URL watermark có dấu cách nên bộ lọc bỏ sót; luật sửa ban đầu không khoá điều kiện. | Khoá điều kiện, nạp lại: 125 → 0 đoạn dính watermark. |
| 17/09 | /api/health báo xanh nhưng mọi câu đều trả lời "chưa mở được sách". | Health kiểm tra bằng đường riêng; lỗi thật (key Gemini hỏng) bị nuốt. | Thêm /api/health/probe gọi đúng hàm tìm sách mà câu hỏi dùng. |
| 17/09 | Lời cảm ơn cũng được gắn trang SGK; câu hỏi thật lại mất trích dẫn. | "Em cảm ơn nhiều ạ" được 0,693 điểm, câu hỏi thật 0,686: không ngưỡng nào tách được. | Thêm bước xét "có phải câu hỏi học tập": chặn đúng 10/10 lời chào, giữ 10/10 câu hỏi. |
| 17/09 | Sách không có bài mà Mimo vẫn giảng như thể có (0/4 ca). | Mô hình lấp chỗ trống bằng trí nhớ; giao diện không phân biệt được. | Bắt Mimo báo rõ "sách không có bài này" (4/4). |
| 18/09 | Em phải chờ khoảng 6 giây mỗi câu. | Database ở Sydney, backend ở Singapore: mỗi lần kết nối ~1,3 s; ba việc chạy nối đuôi. | Cho ba việc chạy song song, giữ hồ sơ học sinh trong bộ nhớ: ~6,0 s → ~3,4 s. Tự đánh thức Render mỗi 10 phút (lần ngủ dậy mất 53,5 s). |
| 19/09 | Công thức trong luyện tập hiện thô "x^2"; hồ sơ có nhiều số gõ tay sai (4.765 vector, 5,1 s, sai tên model, 192 câu lệnh). | Prompt cũ cố ý dặn viết x^2; số liệu chép tay không đối chiếu nguồn. | Hiện công thức bằng KaTeX kèm lớp dự phòng; hồ sơ v4 đọc mọi con số từ dữ liệu, không gõ tay. Đo trên bản deploy: 27/28 ca, trung vị 3,69 s. |

Lúc nộp 19/09: 28 ca test chấm lỏng, 12/29 cuốn quét thiếu, mục lục kèm trang mới có 3 môn-lớp, chưa có thầy cô chấm, chưa thử với học sinh ngoài nhóm.

# 3. Giai đoạn 2: cải tiến sau 19/09 (16–17/10)

Phần này bám theo bốn yêu cầu của ban giám khảo: chấm bộ test chặt hơn; nhờ thầy cô chấm và thêm ca năn nỉ; cho học sinh dùng thử kèm khảo sát; luyện tập tính độ khó, số lần dùng gợi ý và dạng lỗi.

| Ngày | Khó khăn / lỗi | Nguyên nhân | Cách xử lý và kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/10 | Bản lọc phạm vi mới từ chối nhầm câu đúng bài ("Định luật Ôm phát biểu thế nào?"): 27/28 tụt còn 20/28. | Câu nào thiếu từ khoá trong danh sách là bị coi là lạc đề. | Gỡ ra, sửa, đưa vào lại: 28/28. |
| 16/10 | BGK chỉ ra máy chấm quá dễ: Mimo hướng dẫn tích phân, đưa luôn y' = cos x mà vẫn "từ chối đạt". | Máy chấm cũ chỉ xét "có bịa nguồn không". | Bộ 43 ca chấm chặt, mỗi ca có danh sách chuỗi cấm, thêm 14 ca năn nỉ. Lần đầu 37/43, sửa Mimo lên 42/43. |
| 16/10 | Mimo bị hỏi lách vẫn giảng E = mc², gợi ý câu logarit; em nói đang kiểm tra mà Mimo vẫn nhắc công thức. | Prompt cho phép "giải thích ngắn gọn"; không có luật riêng cho giờ kiểm tra. | Bộ lọc kiến thức THPT, luật "không giải tắt"; giờ kiểm tra trả lời bằng câu cố định, không gọi mô hình. Năn nỉ lộ đáp án: bản 19/09 3/14 → 0/14. |
| 16/10 | Gemini chạm trần chi tiêu tháng: 38/43 ca lỗi trong khi health vẫn xanh. | Trần chi tiêu của project Gemini. | Nâng trần; trước mỗi lần demo gọi /api/health/probe. |
| 16/10 | Câu hỏi gửi ngay sau đăng nhập biến mất; công thức thiếu dấu $ hiện thô, giọng đọc đánh vần "frac". | Lịch sử từ server ghi đè khung chat; mô hình lúc viết LaTeX, lúc không. | Gộp thay vì ghi đè; thêm lớp chuyển công thức cho giao diện và giọng đọc. |
| 16/10 | Học sinh lớp 7, lớp 9 dùng thử báo trang trích dẫn "lệch, không đúng bài". | Chỉ 3 môn-lớp có mục lục kèm trang. | Nhập mục lục cho đủ 20 môn-lớp, sửa độ lệch trang 3 cuốn; Mimo chỉ tìm trong trang của bài đang mở. |
| 17/10 | 12/29 cuốn là bản scan thiếu trang. | Nguồn PDF ban đầu không đủ. | Thay 10 cuốn bằng bản trọn quyển, nạp lại vector và ảnh trang; soát lại trang bắt đầu từng bài. |
| 17/10 | Bộ lọc an toàn bỏ sót câu không dấu, viết tắt ("muon tu sat", "e ko muốn sống nữa"); câu trả lời đứt giữa chừng trông như đã xong. | Lọc theo từ khoá có dấu; thiếu timeout. | Bắt cả câu không dấu, giữ chế độ an toàn 3 lượt; thêm timeout, nút Dừng, nút Thử lại, nút "Trang này không đúng?". |
| 17/10 | Thầy cô chấm 28 câu lần 19/09: 25 đúng, 3 có chỗ sai, cả 3 vì chưa bám sách (thời tiết, hàm ý, bất phương trình). | Mimo bịa thời tiết; bài sách lớp em không có thì vẫn giảng bằng kiến thức của mô hình. | Câu thời tiết đã từ chối. Bài nằm ở sách lớp khác: Mimo báo lớp và chỉ giảng theo đúng trang sách lớp đó, có trích dẫn; không sách nào có thì không giảng. |
| 17/10 | "Unit 1 Hobbies" lúc đúng lúc sai: có lần nói sai "sách lớp 6 bắt đầu từ Unit 4". | Đoán lớp bằng điểm tìm kiếm; điểm sách lớp 7 và lớp 8 sát nhau. | Em gọi cả số lẫn tên bài thì tra thẳng danh mục: báo đúng "sách Tiếng Anh lớp 7", dạy theo trang 8–9. Nhóm "ngoài sách" 4/4 cả hai lần chạy. |
| 17/10 | "Phân tích x² − 6x + 9": hướng dẫn đúng nhưng không gắn trang sách. | Prompt chỉ dặn trích cho câu kiến thức, không cho câu hướng dẫn bài tập. | Dặn trích cho cách làm lấy từ sách, thêm câu trỏ trang dự phòng khi mô hình quên. Chạy thử 3/3 lần có trích dẫn. |
| 17/10 | Hai bộ test chạy cùng lúc trên một tài khoản: dính lỗi 429, một lần còn ghi đè kết quả đang gắn với phiếu thầy cô. | Nhiều phiên làm việc song song; giới hạn 10 câu/phút mỗi tài khoản. | Lần đo ghi ra file riêng, dùng tài khoản test riêng; chỉ một người chạy bộ test mỗi lúc. |

# 4. Bài học nhóm rút ra

- Triệu chứng không phải nguyên nhân. "Hết key", "không upload được", "health vẫn xanh" đều từng dẫn nhóm đi tìm sai chỗ. Chỉ đo tận gốc mới ra.

- Không chỉnh được AI chỉ bằng một con số ngưỡng. Lời cảm ơn và câu hỏi thật có điểm chồng nhau. Cách làm được là kết hợp luật trong code với danh mục sách, để mô hình đọc ngữ cảnh.

- AI không cho cùng một kết quả mỗi lần. Mỗi lần sửa phải chạy lại cả bộ test trên bản thật, và báo cáo cả ca trượt.

- Lắng nghe người dùng thật. Học sinh báo "lệch trang" và thầy cô góp ý "phải bám sách" đều dẫn tới những sửa đổi lớn nhất của giai đoạn 2.

# 5. Hạn chế còn lại và hướng phát triển

| Còn hạn chế | Hướng phát triển |
| --- | --- |
| Câu trả lời của AI không tất định: cùng một câu có lần trích nguồn, có lần không. | Mỗi lần sửa đều chạy lại cả 43 ca trên bản deploy; về lâu dài lưu sẵn câu trả lời cho các câu hay gặp. |
| Phụ thuộc gói miễn phí và trả theo dùng: Gemini có trần chi tiêu, Render có thể ngủ. | Gọi /api/health/probe trước mỗi buổi demo; nâng gói khi có kinh phí; chuyển database về Singapore để giảm độ trễ. |
| Chữ đọc từ PDF còn sai công thức và không lấy được hình vẽ. | Soát chữ theo từng trang; lưu kèm ảnh hình vẽ để Gemini nhìn trực tiếp. |
| Mimo chỉ nhận chắc chắn bài ở lớp khác khi em gọi cả số lẫn tên bài; câu hỏi chung chung vẫn dựa vào điểm tìm kiếm. | Mở rộng việc tra danh mục sang tên bài dài, đo trên bộ test trước khi bật. |
| Thầy cô mới chấm bản rút gọn của lần 19/09, mỗi câu một người. | Phiếu nguyên văn (kèm số trang) đang chờ chấm; lần sau mỗi câu hai thầy cô để đối chiếu. |
| Mới thử với nhóm nhỏ học sinh. | 1–2 lớp dùng 2–4 tuần, so điểm trước/sau với nhóm không dùng (KE_HOACH_THU_NGHIEM.md). |
| Luyện tập mới có trắc nghiệm. | Thêm câu điền đáp án; chụp bài làm để Mimo nhận xét từng bước. |
| Chưa có trang cho thầy cô và phụ huynh. | Bảng theo dõi tiến độ lớp, báo cáo hằng tuần cho phụ huynh. |
| Lọc tin nhắn nguy hiểm vẫn dựa vào từ khoá. | Kết hợp AI nhận biết cảm xúc, báo thầy cô tư vấn khi cần. |
| Việc kỹ thuật còn hoãn: CI chưa chạy test tự động, tài khoản cũ chưa có mật khẩu, token đăng nhập 180 ngày, panel luyện tập làm trang có hai thanh cuộn. | Làm sau vòng thi, theo thứ tự an toàn trước, giao diện sau. |

# 6. Gợi ý cách kể khi thuyết trình

Nếu chỉ có 1–2 phút, chọn ba câu chuyện có số đo rõ:

- Lời cảm ơn và câu hỏi thật có điểm chồng nhau (0,693 và 0,686), nên nhóm thêm bước xét câu hỏi thay vì chỉnh ngưỡng.

- Từ 6 giây xuống 3,4 giây nhờ phát hiện database ở Sydney còn backend ở Singapore.

- Thầy cô góp ý "phải bám sách": Mimo giờ chỉ giảng theo đúng trang sách, có trích dẫn; năn nỉ lộ đáp án từ 3/14 xuống 0/14.

Trước giờ demo: gọi /api/health/probe để chắc Gemini không chạm trần, và mở app trước vài phút để Render kịp thức dậy.